Информация Плана мероприятий администрации Невского района Санкт-Петербурга по созданию доступной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения на 2018 год (объекты образования)

| № п/п | Наименование учреждения, адрес | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ГБДОУ детский сад № 5 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга, пр.Большевиков, д.31, корп.2, лит.А | Ремонт входной группы для МГН | 3 квартал 2018 Выполнено |
| 2 | ГБДОУ детский сад № 76 Невского района Санкт-Петербурга, 2-й Рабфаковский пер, д. 12, лит. К | Установка съёмного пандуса для заезда инвалидов с нарушением ОДА в дверной проём | 3 квартал 2018 Выполнено |
| 3 | ГБОУ школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, ул. Шотмана, д. 12, корп. 3, лит. Ц. | Ремонт санитарного узла для инвалидов откидными опорными поручнями, поворотными или откидными сидениями. | 3 квартал 2018 Выполнено |
| 4 | ГБОУ школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 27, корп. 4, лит. А. | Установка светового сигнализатора школьного звонка | 3 квартал 2018 Выполнено |
| 5 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 627 Невского района, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 11, литер А | Установка поручня на лестнице входной группы | 3 квартал 2018 Выполнено |
|  |  | Установка кнопки вызова «Помощь для инвалидов» | 3 квартал 2018 Выполнено |
|  |  | Реконструкция санитарного узла 1 этажа | 3 квартал 2018 Выполнено |